ЗАТВЕРДЖЕНО рішення IX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 30 квітня 2021року

Програма
розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Кегичівської селищної ради  на 2021- 2025 роки

Вступ

У сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій              як ефективного засобу державного регулювання їх використання,                     що забезпечить взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», планування територій на державному рівні здійснюється шляхом розроблення Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.

Планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» програми розвитку регіонів та населених пунктів, програми господарського, соціального та культурного розвитку повинні узгоджуватися     з містобудівною документацією відповідного рівня.

«Програма розроблення,оновлення містобудівної документації населених пунктів на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки» (далі – Програма) розроблена в напрямку вирішення питання організації           на правовій основі містобудівної діяльності на території Кегичівської селищної ради, спрямованої на забезпечення сталого розвитку її територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Програма призначена вирішити проблемні питання стимулювання           і розвитку сіл та селища, раціонального використання ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій і населених пунктів.

Програма спрямована на визначення необхідних обсягів фінансування проектно-вишукувальних робіт розробки містобудівної документації - генеральних планів населених пунктів громади та детальних планів територій.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про регулювання
містобудівної діяльності», «Про Генеральну схему планування території
України», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», інших нормативно-правових актів. У ній визначені основні напрями комплексного вирішення питань розроблення містобудівної документації, формування нових підходів до її оновлення, моніторингу і контролю виконання.

- Загальні положення

У  Програмі  наведені  терміни,  що  вживаються  у  такому значенні:

Генеральна   схема   планування   території    України  – містобудівна     докумнтація,   що   визначає   пріоритети    та   концептуальні   вирішення    планування    і   використання   території   країни,   вдосконалення   систем  розселення       та   забезпечення сталого  розвитку  виробничої, соціальної  та     інженерно-транспортної  інфраструктури,  формування  національної       екологічної  мережі;

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація,              що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;

містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали
з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

містобудівний кадастр –державна або комунальна система зберігання               і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Складовою частиною містобудівного кадастру є Єдина державна електронна система          у сфері будівництва.

проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва;

схеми планування території на регіональному рівні – планувальна документація, яка розробляється у розвиток Генеральної  схеми планування території України та визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови, використання територій адміністративно-територіальних одиниць     та їх окремих частин

план зонування території (зонінг) - містобудівна документація,           що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - будинки                    і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової                      та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;

суб'єкти архітектурної діяльності - архітектори, інші особи, які беруть участь у підготовці і розробленні містобудівної документації, проектної документації для будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту будинків        і споруд, благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об'єктів, науково-дослідній і викладацькій роботі, замовники проектів                               та будівництва об'єктів архітектури, підрядники на виконання проектних             і будівельних робіт, виробники будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, власники  і користувачі об'єктів архітектури, а також органи влади,                   що реалізують свої повноваження у сфері містобудування;

Об’єктами містобудування на місцевому рівні є планувальна організація території населеного пункту, його частини (групи земельних ділянок) зі спільною планувальною структурою, об’ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою, комплексом об’єктів будівництва, що визначаються відповідно до:

у населених пунктах - меж населених пунктів, їх функціональних зон (сельбищної, промислової тощо), житлових районів, мікрорайонів (кварталів), приміських зон відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні;

за межами населених пунктів - меж приміських зон, а також функціональних зон відповідно до містобудівної документації                           на регіональному рівні;

Об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

Планування територій на місцевому рівні забезпечується відповідними місцевими радами та їх виконавчими органами відповідно до повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні генеральних планів населених пунктів, схем планування територій на місцевому рівні, детальних планів та іншої містобудівної документації, регулюванні використання їх територій, ухваленні та реалізації відповідних рішень про дотримання містобудівної документації.

Генеральний план є комплексним планувальним документом, обов'язковим для виконання. Його положення базуються на аналізі                     й прогнозуванні демографічних, соціально-економічних, природно-географічних, інженерно-технічних, екологічних, санітарно-гігієнічних, історико-культурних факторів і орієнтовані виключно на вирішення питань планування території населених пунктів Кегичівської селищної ради. При розробці генерального плану впроваджується рівень зонування - функціональне зонування території села.

За рішенням селищної ради для розроблення плану зонування, детального плану території крім коштів державного  та місцевих бюджетів можуть залучатися кошти з інших джерел,   не заборонених законом, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Містобудівна документація розробляється на паперових   і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру з урахуванням даних державного земельного кадастру.

2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є своєчасне організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення населених пунктів Кегичівської селищної ради оновленою містобудівною документацією для системної реалізації державної політики, обґрунтування основних довгострокових і поточних пріоритетів розвитку району, збалансованого соціально-економічного  розвитку територій, узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості.

Основними завданнями Програми є:

1) здійснення робіт із розроблення, генеральних планів
населених пунктів Кегичівської селищної ради.

2) зонування території населених пунктів з переважними видами                   її використання (сільське господарство, промисловість, розселення, природоохоронні, рекреаційні, історико-культурні території тощо) ;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням                       та використання територій для містобудівних потреб;

4) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого
розвитку населеного пункту;

5) обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання
земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

6) визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для
містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах,
визначених законом;

7) визначення та коригування меж населених пунктів;

8) охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;

9) регулювання забудови, проведення благоустрою, реконструкція площ та земель загального користування   населених пунктів та інших територій

- Обгрунтування необхідності та важливості реалізації Програми

Підвищення ролі містобудівельної діяльності є питанням актуальним       і першочерговим для розвитку сіл і селищ Кегичівської селищної ради. Нові      й оновлені генеральні плани створять умови для залучення інвестиційних коштів.

Реалізація завдань, передбачених Програмою, дозволить досягти сталого розвитку з планування території, зокрема:

- розв’язати  проблему  розроблення  (оновлення)    містобудівної         документації;

- забезпечити територію населених пунктів планово-висотною основою     та картографічними матеріалами на базі національної системи відліку та державної системи координат;

- оновити містобудівну документацію – Генеральні плани населених пунктів   із  застосуванням сучасних геоінформаційних технологій,                   що дозволить сформувати бази даних для роботи муніципальних геоінформаційних систем, що впроваджуються у систему управління територією;

- удосконалити механізм державного регулювання процесу оновлення
містобудівної документації;

- поліпшити інвестиційний клімат у населених пунктах                      та забезпечити       їх збалансований соціально-економічний розвиток;

- значно зменшити у подальшому витрати часу та коштів                   на оновлення містобудівної  документації, а також налагодити автоматизований моніторинг її виконання.

До 2025 року на всі населені пункти селищної ради  повністю має бути розроблена містобудівна документація на основі містобудівного та земельного кадастрів

4. Сучасний стан проблеми

На території Кегичівської селищної ради Харківської області налічується 2 селища міського типу, 2 селища  та 36 сіл. Дані аналізу свідчать, що станом   на 01.01.2021 із 40 населених пунктів селищної ради на 11 населених пунктів містобудівна документація  взагалі не розроблялась, а саме: с. Вільне, с. Дальнє,  с. Зелена Діброва, с. Землянки, с. Золотухівка,                     с. Козачі Майдани, с. Калюжино, с. Кофанівка, с. Новоіванівка, с. Писарівка,     с. Шевченкове.

На 26 населених пунктів, що розташовані на території Кегичівської селищної ради, містобудівна  документація  розроблялась в 1969- 1995 роках (додаток1). Така містобудівна документація потребує оновлення.  І тільки 4 населених пунктів мають нові Генеральні плани та плани зонування.  Це  такі населені пункти, як с. Андріївка, с. Власівка, с. Вовківка, та с. Лозова та, при цьому затверджено тільки два Генеральні плани  с. Андріївка та с. Лозова.

Аналізуючи наявність містобудівної документації генеральних планів населених пунктів, які увійшли до Кегичівської селищної ради дані додатка 1 дають підстави для висновку про невідповідність містобудівної документації населених пунктів на території Кегичівського району сучасним вимогам.

При визначенні черговості розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів у Програмі враховано першочергове розроблення генерального плану в 2021 році смт Кегичівка.

5. Розрахунок реалізації програми

Реалізація Програми розрахована на період з 2021 по 2025 роки. Основним завданням цієї програми є виконання заходів щодо вирішення питання забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів селищної ради, яка визначить основні напрямки програми соціально-економічного розвитку території, організація постійного контролю стану реалізації містобудівної документації і використання територій для містобудівних потреб з урахуванням стратегічних напрямків розвитку населеного пункту .

6. Фінансування  Програми

6.1. Реалізацію Програми передбачається за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів, а також може здійснюватись  за рахунок коштів інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

6.2. Прогнозні обсяги фінансування  заходів передбачених Програмою наведені у додатку 2 та додатку 3.

Дійсна вартість проектно-вишукувальних робіт у кожному конкретному випадку буде встановлюватись проектною установою та замовником                 із урахуванням усіх особливостей та факторів, обумовлених  станом розвитку, потреби в територіях населеного пункту або території на час виготовлення містобудівної документації.

Показники Програми за необхідністю можуть коригуватися у випадках:

- внесення змін до адміністративно-територіального устрою території;

- зміни меж населених пунктів;

- зміни індексів та показників визначення кошторисної  документації вартості проектно-вишукувальних робіт;

- впливу зовнішніх факторів ( змін економічних та соціальних умов,   в законодавстві тощо).

7. Очікувані результати реалізації Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

- забезпечення населених пунктів Кегичівської селищної ради придатною для користування містобудівною документацією  (генеральний план,  схема зонування територій населеного пункту, детальний план територій), яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій кожного населеного пункту;

- забезпечення виконання положень законодавства у сфері містобудування  при вирішенні питань забудови, реконструкції                          та комплексного благоустрою територій населеного пункту відповідно              до детальних планів територій;

- забезпечити надання доступної та повної інформації про наявність       на територіях  селищної ради земель комунальної власності, які   не надані         у користування та можуть бути використані під забудову;

- надавати інформацію щодо містобудівних умов і обмежень земельних ділянок;

- залучення інвестицій у розвиток населених пунктів.

Додаток1 до Програми,

затвердженої рішенням

IX сесії   VIII скликання

Кегичівської селищної ради

від 30 квітня 2021  року

Наявні генеральні плани населених пунктів Кегичівської селищної ради

станом на 01.01.2021 року.

| № | Назва населеного пункту | Площа населеного пункту станом на 01.01.19 | Кількість населення станом на 01.01.19 | Наявність місто-будівної документа-ції | Рік розроблення містобудівної документації | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | смт Кегичівка | 735,4 | 5945 | + | 1991 | Потребує оновлення |
| 2 | с.Антонівка | 99,3 | 297 | + | 1970 | Потребує оновлення |
| 3 | с.Зелена Діброва | 42,0 | 57 | - | - | Потребує розроблен. |
| 4 | смт Слобожанське | 520,6 | 2671 | +- | 1992 | Потребує оновлення |
| 5 | с. Козацьке | 54,9 | 566 | + | 1978 | Потребує оновлення |
| 6 | с. Олександрівське | 66,7 | 593 | + | 1979 | Потребує оновлення |
| 7 | с. Андріївка | 208,9 | 573 | + | 2019 | - |
| 8 | с.Землянки | 113,9 | 62 | - | - | Потребує розроб. |
| 9 | с. Олександрівка | 92,6 | 151 | + | 1991 | Потребує оновлення |
| 10 | с.Бесарабівка | 168 | 487 | + | 1982 | Потребує оновлення |
| 11 | с. Коханівка | 167,5 | 210 | + | 1990 | Потребує оновлення |
| 12 | с. Власівка | 341,0 | 556 | + | 2020 | - |
| 13 | С. Кофанівка | 60,3 | 2 | - | - | - |
| 14 | с. Шевченкове | 62,2 | 16 | - | - | Потребує розроб. |
| 15 | с. Вовківка | 187,5 | 923 | + | 2020 | - |
| 16 | с. Серго | 70,4 | 153 | + | 1980 | Потребує оновлення |
| 17 | с-щ. Красне | 164,1 | 775 | + | 1995 | Потребує оновлення |
| 18 | с-щ. Вільне | 4,0 | 10 | - | - | Потребує розроб. |
| 19 | с. Калинівка | 180,6 | 412 | + | 1976 | Потребує оновлення |
| 20 | с. Карабущине | 72,8 | 89 | + | 1980 | Потребує оновлення |
| 21 | с. Краснянське | 87,8 | 157 | + | 1988 | Потребує оновлення |
| 22 | с. Лозова | 743,1 | 653 | + | 2018 | - |
| 23 | с. Мажарка | 260,2 | 690 | + | 1979 | Потребує оновлення |
| 24 | с. Медведівка | 268,4 | 532 | + | 1981 | Потребує оновлення |
| 25 | с. Золотухівка | 81,0 | 26 | + | - | Потребує розроб. |
| 26 | с. Нова Парафіївка | 273,0 | 710 | + | 1978 | Потребує оновлення |
| 27 | с. Павлівка | 189,5 | 368 | + | 1977 | Потребує оновлення |
| 28 | с. Калюжине | 101,5 | 240 | - | - | Потребує розробки |
| 29 | с. Новоіванівка | 236,8 | 128 | - | - | Потребує розробки |
| 30 | с. Писарівка | 23,8 | 13 | - | - | Потребує розробл. |
| 31 | с. Парасковія | 285 | 473 | + | 1978 | Потребує оновлення |
| 32 | с. Розсохувата | 104,5 | 215 | + | 1969 | Потребує оновлення |
| 33 | с. Крутоярівка | 118,6 | 245 | + | 1977 | Потребує оновлення |
| 34 | с. Рояківка | 107,3 | 346 | + | 1991 | Потребує оновлення |
| 35 | с. Гутирівка | 82,4 | 159 | + | 1994 | Потребує оновлення |
| 36 | с. Дальнє | 97.4 | 134 | - | - | Потребує розробки |
| 37 | с. Софіївка | 140,4 | 137 | + | 1967 | Потребує оновлення |
| 38 | с. Шляхове | 230,8 | 537 | + | 1980 | Потребує оновлення |
| 39 | с. Високе | 154,6 | 289 | + | 1982 | Потребує оновлення |
| 40 | с. Козачі Майдани | 37,8 | 9 | - | - | Потребує розроб. |

Додаток 2 до Програми,

затвердженої рішенням

IX сесії   VIII скликання

Кегичівської селищної ради

від 30 квітня 2021  року

Загальний прогнозний  обсяг витрат

на реалізацію розроблення, оновлення містобудівної документації населених пунктів на території Кегичівської селищної ради

на 2021-2025 роки

| № з/п | Назва населеного пункту | Найменування робіт | Орієнтовна вартість робіт, тис. грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Схема планування Кегичівської селищної ради |  |  |  |
| 1 | смт Кегичівка | Генеральний план та план зонування території смт Кегичівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 560 |  |
| 2 | с.Антонівка | Генеральний план та план зонування території с. Антонівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 230 |  |
| 3 | с.Зелена Діброва | Генеральний план та план зонування території с. Зелена Діброва Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 100 |  |
| 4 | смт Слобожанське | Генеральний план та план зонування території смт Слобожанське Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 400 |  |
| 5 | с. Козацьке | Генеральний план та план зонування території с. Козацьке Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 250 |  |
| 6 | с. Олександрівське | Генеральний план та план зонування території с. Олександрівське Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 250 |  |
| 7 | с. Андріївка | Генеральний план та план зонування території с. Андріївка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | - | ГП оновлено |
| 8 | с.Землянки | Генеральний план та план зонування території с. Землянки Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 120 |  |
| 9 | с. Олександрівка | Генеральний план та план зонування території с. Олександрівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 180 |  |
| 10 | с.Бесарабівка | Генеральний план та план зонування території с. Бесарабівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 270 |  |
| 11 | с. Коханівка | Генеральний план та план зонування території с. Коханівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 190 |  |
| 12 | с. Власівка | Генеральний план та план зонування території с. Власівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | - | ГП оновлено, потребує затвердження |
| 13 | С. Кофанівка | Генеральний план та план зонування території с. Кофанівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 80 |  |
| 14 | с. Шевченкове | Генеральний план та план зонування території с. Шевченкове Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 110 |  |
| 15 | с. Вовківка | Генеральний план та план зонування території с. Вовківка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | - | ГП оновлено, потребує затвердження |
| 16 | с. Серго | Генеральний план та план зонування території с. Серго Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 180 |  |
| 17 | с-щ. Красне | Генеральний план та план зонування території с-щ Красне Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 300 |  |
| 18 | с-щ. Вільне | Генеральний план та план зонування території с-щ Вільне Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 80 |  |
| 19 | с. Калинівка | Генеральний план та план зонування території с. Калинівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 260 |  |
| 20 | с. Карабущине | Генеральний план та план зонування території с. Карабущине Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 130 |  |
| 21 | с. Краснянське | Генеральний план та план зонування території с. Краснянське Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 180 |  |
| 22 | с. Лозова | Генеральний план та план зонування території с. Лозова Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | - | ГП оновлено |
| 23 | с. Мажарка | Генеральний план та план зонування території с. Мажарка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 330 |  |
| 24 | с. Медведівка | Генеральний план та план зонування території с. Медведівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 280 |  |
| 25 | с. Золотухівка | Генеральний план та план зонування території с. Золотухівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 90 |  |
| 26 | с. Нова Парафіївка | Генеральний план та план зонування території с.Нова Парафіївка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 340 |  |
| 27 | с. Павлівка | Генеральний план та план зонування території с. Павлівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 230 |  |
| 28 | с. Калюжине | Генеральний план та план зонування території с. Калюжине Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 200 |  |
| 29 | с. Новоіванівка | Генеральний план та план зонування території с.Новоіванівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 170 |  |
| 30 | с. Писарівка | Генеральний план та план зонування території с. Писарівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 95 |  |
| 31 | с. Парасковія | Генеральний план та план зонування території с. Парасковія Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 280 |  |
| 32 | с. Розсохувата | Генеральний план та план зонування території с. Розсохувата Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 190 |  |
| 33 | с. Крутоярівка | Генеральний план та план зонування території с.Крутоярівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 195 |  |
| 34 | с. Рояківка | Генеральний план та план зонування території смт Кегичівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 250 |  |
| 35 | с. Гутирівка | Генеральний план та план зонування території с. Гутирівка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 180 |  |
| 36 | с. Дальнє | Генеральний план та план зонування території с. Дальнє Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 170 |  |
| 37 | с. Софіївка | Генеральний план та план зонування території с.Софіївка Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 165 |  |
| 38 | с. Шляхове | Генеральний план та план зонування території с.Шляхове Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 290 |  |
| 39 | с. Високе | Генеральний план та план зонування території с. Високе Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 220 |  |
| 40 | с. Козачі Майдани | Генеральний план та план зонування території с. Козачі Майдани Кегичівської селищної ради Красноградського району Харківської області | 90 |  |
|  |  | разом | 7985 |  |

Додаток3 до Програми,

затвердженої рішенням

IX сесії   VIII скликання

Кегичівської селищної ради

від 30 квітня 2021  року

Орієнтовні обсяги потреби коштів

на  оновлення картографічної основи в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000

і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва

| № з/п | Назва населеного пункту | Орієнтовна потреба коштів , тис грн | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | смт Кегичівка | 806 | Для коригування топографічної зйомки в масштабі М1:2000 |
| 2 | с.Антонівка | 258 |  |
| 3 | с.Зелена Діброва | 76 |  |
| 4 | смт Слобожанське | 300 |  |
| 5 | с. Козацьке | 82 |  |
| 6 | с. Олександрівське | 93 |  |
| 7 | с. Андріївка | - | - |
| 8 | с.Землянки | 151 |  |
| 9 | с. Олександрівка | 129 |  |
| 10 | с.Бесарабівка | 205 |  |
| 11 | с. Коханівка | 205 |  |
| 12 | с. Власівка | - | - |
| 13 | С. Кофанівка | 86 |  |
| 14 | с. Шевченкове | 89 |  |
| 15 | с. Вовківка | - |  |
| 16 | с. Серго | 107 |  |
| 17 | с-щ. Красне | 203 |  |
| 18 | с-щ. Вільне | 29 |  |
| 19 | с. Калинівка | 219 |  |
| 20 | с. Карабущине | 110 |  |
| 21 | с. Краснянське | 125 |  |
| 22 | с. Лозова | - |  |
| 23 | с. Мажарка | 312 |  |
| 24 | с. Медведівка | 321 |  |
| 25 | с. Золотухівка | 118 |  |
| 26 | с. Нова Парафіївка | 325 |  |
| 27 | с. Павлівка | 228 |  |
| 28 | с. Калюжине | 139 |  |
| 29 | с. Новоіванівка | 290 |  |
| 30 | с. Писарівка | 50 |  |
| 31 | с. Парасковія | 338 |  |
| 32 | с. Розсохувата | 142 |  |
| 33 | с. Крутоярівка | 156 |  |
| 34 | с. Рояківка | 145 |  |
| 35 | с. Гутирівка | 120 |  |
| 36 | с. Дальнє | 135 |  |
| 37 | с. Софіївка | 178 |  |
| 38 | с. Шляхове | 283 |  |
| 39 | с. Високе | 193 |  |
| 40 | с. Козачі Майдани | 71 |  |
|  | Разом | 6817 |  |